서해선 복선전철 공정률(2021년 4월)

**□ 공정현황**

|  |  |
| --- | --- |
| **분야** | **공정률(%)** |
| **계** | **74.9** |
| 설계 | 58.4 |
| 감리 | 49.3 |
| 용지 | 95.7 |
| 노반 | 1공구 | 87.8 |
| 2공구 | 91.4 |
| 3공구 | 91.3 |
| 4공구 | 94.4 |
| 5공구 | 94.6 |
| 6공구 | 82.2 |
| 7공구 | 97.7 |
| 8공구 | 93.2 |
| 9공구 | 87.0 |
| 10공구 | 86.6 |
| 기타 | 73.7 |
| 소계 | 88.7 |
| 궤도 | 45.3 |
| 건물 | 22.3 |
| 전력 | 18.3 |
| 통신 | 12.1 |
| 신호 | 10.6 |
| 차량기지 | 44.2 |
| 부대 | 55.1 |