서해선 복선전철 공정률(2021년 7월)

**□ 공정현황**

|  |  |
| --- | --- |
| **분야** | **공정률(%)** |
| **계** | **78.2** |
| 설계 | 58.5 |
| 감리 | 53.4 |
| 용지 | 95.9 |
| 노반 | 1공구 | 89.2 |
| 2공구 | 94.9 |
| 3공구 | 92.1 |
| 4공구 | 97.4 |
| 5공구 | 97.3 |
| 6공구 | 86.3 |
| 7공구 | 98.4 |
| 8공구 | 93.3 |
| 9공구 | 89.5 |
| 10공구 | 89.8 |
| 기타 | 76.4 |
| 소계 | 91.0 |
| 궤도 | 57.2 |
| 건물 | 40.4 |
| 전력 | 26.4 |
| 통신 | 20.7 |
| 신호 | 18.0 |
| 차량기지 | 44.2 |
| 부대 | 55.9 |