서해선 복선전철 공정률(22년 1월말 기준)

| 분야 |  | 공정률(%) |
| --- | --- | --- |
| 계 |  | 84.2 |
| 설계 |  | 58.0 |
| 감리 |  | 59.0 |
| 용지 |  | 95.7 |
| 노반 | 1공구 | 98.7 |
|  | 2공구 | 95.7 |
|  | 3공구 | 99.1 |
|  | 4공구 | 96.7 |
|  | 5공구 | 98.7 |
|  | 6공구 | 97.1 |
|  | 7공구 | 99.4 |
|  | 8공구 | 93.9 |
|  | 9공구 | 92.3 |
|  | 10공구 | 91.5 |
|  | 기타 | 81.3 |
|  | 소계 | 94.2 |
| 궤도 |  | 75.5 |
| 건물 |  | 60.9 |
| 전력 |  | 54.3 |
| 통신 |  | 23.8 |
| 신호 |  | 33.8 |
| 차량기지 |  | 58.8 |
| 부대 |  | 57.8 |