서해선 복선전철 공정률(2020년 4월)

**□ 공정현황**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **분야** | | **공정률(%)** |
| **계** | | **61.4** |
| 설계 | | 56.1 |
| 감리 | | 35.0 |
| 용지 | | 96.9 |
| 노반 | 1공구 | 78.9 |
| 2공구 | 83.6 |
| 3공구 | 80.9 |
| 4공구 | 81.2 |
| 5공구 | 80.8 |
| 6공구 | 64.7 |
| 7공구 | 86.3 |
| 8공구 | 86.2 |
| 9공구 | 71.6 |
| 10공구 | 78.7 |
| 기타 | 63.4 |
| 소계 | 77.0 |
| 궤도 | | 0.2 |
| 건물 | | 0.0 |
| 전력 | | 0.3 |
| 통신 | | 0.7 |
| 신호 | | 2.9 |
| 차량기지 | | 21.2 |
| 부대 | | 49.5 |