서해선 복선전철 공정률(22년 7월말 기준)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 분야 | | 공정률(%) |
| 계 | | 86.3 |
| 설계 | | 58.0 |
| 감리 | | 65.1 |
| 용지 | | 96.3 |
| 노반 | 1공구 | 96.3 |
| 2공구 | 99.6 |
| 3공구 | 99.3 |
| 4공구 | 88.6 |
| 5공구 | 95.7 |
| 6공구 | 91.8 |
| 7공구 | 100.0 |
| 8공구 | 100.0 |
| 9공구 | 92.7 |
| 10공구 | 96.0 |
| 기타 | 90.6 |
| 소계 | 94.6 |
| 궤도 | | 80.1 |
| 건물 | | 82.0 |
| 전력 | | 62.8 |
| 통신 | | 31.5 |
| 신호 | | 43.4 |
| 차량기지 | | 58.4 |
| 부대 | | 59.5 |