서해선 복선전철 공정률(2021년 5월)

**□ 공정현황**

|  |  |
| --- | --- |
| **분야** | **공정률(%)** |
| **계** | **75.9** |
| 설계 | 58.4 |
| 감리 | 50.7 |
| 용지 | 95.8 |
| 노반 | 1공구 | 88.3 |
| 2공구 | 92.6 |
| 3공구 | 91.6 |
| 4공구 | 95.6 |
| 5공구 | 95.5 |
| 6공구 | 83.4 |
| 7공구 | 97.9 |
| 8공구 | 93.3 |
| 9공구 | 87.8 |
| 10공구 | 87.3 |
| 기타 | 75.5 |
| 소계 | 89.5 |
| 궤도 | 48.5 |
| 건물 | 28.2 |
| 전력 | 20.3 |
| 통신 | 14.4 |
| 신호 | 13.1 |
| 차량기지 | 44.2 |
| 부대 | 55.4 |