서해선 복선전철 공정률(2020년 10월)

**□ 공정현황**

|  |  |
| --- | --- |
| **분야** | **공정률(%)** |
| **계** | **68.0** |
| 설계 | 56.9 |
| 감리 | 40.5 |
| 용지 | 98.2 |
| 노반 | 1공구 | 87.1 |
| 2공구 | 89.2 |
| 3공구 | 88.3 |
| 4공구 | 92.5 |
| 5공구 | 91.0 |
| 6공구 | 77.0 |
| 7공구 | 93.7 |
| 8공구 | 91.3 |
| 9공구 | 82.7 |
| 10공구 | 84.8 |
| 기타 | 62.9 |
| 소계 | 84.4 |
| 궤도 | 10.9 |
| 건물 | 5.9 |
| 전력 | 3.8 |
| 통신 | 2.4 |
| 신호 | 4.9 |
| 차량기지 | 21.2 |
| 부대 | 52.2 |