서해선 복선전철 공정률(22년 10월말 기준)

|  |  |
| --- | --- |
| 분야 | 공정률(%) |
| 계 | 88.2 |
| 설계 | 58.0 |
| 감리 | 68.1 |
| 용지 | 96.6 |
| 노반 | 1공구 | 99.5 |
| 2공구 | 99.8 |
| 3공구 | 99.4 |
| 4공구 | 94.3 |
| 5공구 | 99.3 |
| 6공구 | 92.7 |
| 7공구 | 100.0 |
| 8공구 | 100.0 |
| 9공구 | 96.1 |
| 10공구 | 94.7 |
| 기타 | 90.9 |
| 소계 | 96.4 |
| 궤도 | 82.8 |
| 건물 | 83.4 |
| 전력 | 68.7 |
| 통신 | 38.1 |
| 신호 | 46.8 |
| 차량기지 | 58.4 |
| 부대 | 60.6 |