서해선 복선전철 공정률(2021년 9월)

**□ 공정현황**

|  |  |
| --- | --- |
| **분야** | **공정률(%)** |
| **계** | **80.3** |
| 설계 | 58.5 |
| 감리 | 57.1 |
| 용지 | 95.6 |
| 노반 | 1공구 | 89.9 |
| 2공구 | 96.3 |
| 3공구 | 92.6 |
| 4공구 | 95.2 |
| 5공구 | 98.1 |
| 6공구 | 88.2 |
| 7공구 | 98.4 |
| 8공구 | 93.3 |
| 9공구 | 89.5 |
| 10공구 | 90.8 |
| 기타 | 79.5 |
| 소계 | 92.5 |
| 궤도 | 64.1 |
| 건물 | 57.4 |
| 전력 | 30.0 |
| 통신 | 24.7 |
| 신호 | 22.9 |
| 차량기지 | 44.2 |
| 부대 | 56.5 |