서해선 복선전철 공정률(22년 3월말 기준)

|  |  |
| --- | --- |
| 분야 | 공정률(%) |
| 계 | 84.7 |
| 설계 | 58.0 |
| 감리 | 61.5 |
| 용지 | 95.8 |
| 노반 | 1공구 | 97.2 |
| 2공구 | 95.9 |
| 3공구 | 99.2 |
| 4공구 | 90.9 |
| 5공구 | 95.4 |
| 6공구 | 89.5 |
| 7공구 | 99.7 |
| 8공구 | 99.5 |
| 9공구 | 93.0 |
| 10공구 | 90.2 |
| 기타 | 91.6 |
| 소계 | 94.2 |
| 궤도 | 74.3 |
| 건물 | 79.7 |
| 전력 | 53.7 |
| 통신 | 26.5 |
| 신호 | 34.6 |
| 차량기지 | 58.4 |
| 부대 | 57.8 |