서해선 복선전철 공정률(22년 12월말 기준)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 분야 | | 공정률(%) |
| 계 | | 91.6 |
| 설계 | | 84.9 |
| 감리 | | 70.5 |
| 용지 | | 97.4 |
| 노반 | 1공구 | 97.3 |
| 2공구 | 100 |
| 3공구 | 100 |
| 4공구 | 96.4 |
| 5공구 | 99.7 |
| 6공구 | 93.0 |
| 7공구 | 100.0 |
| 8공구 | 100.0 |
| 9공구 | 98.1 |
| 10공구 | 95.9 |
| 기타 | 92.9 |
| 소계 | 97.7 |
| 궤도 | | 87.5 |
| 건물 | | 85.0 |
| 전력 | | 80.6 |
| 통신 | | 51.9 |
| 신호 | | 55.0 |
| 차량기지 | | 58.4 |
| 부대 | | 62.1 |